|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He logrado avanzar de acuerdo con lo planificado, aunque algunas actividades han sufrido retrasos por dificultades técnicas externas al equipo. El principal inconveniente fue descubrir que el hosting contratado por el cliente no era compatible con las tecnologías previamente acordadas. Esto nos llevó a invertir tiempo en investigar otras alternativas y reunirnos con el cliente para obtener su aprobación. A pesar de esto, el compromiso y la comunicación del equipo han facilitado la continuidad del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, hemos investigado y comparado distintas opciones de hosting que cumplan con los requerimientos técnicos y económicos del proyecto. Además, hemos mantenido una comunicación constante con el cliente para presentar las alternativas y obtener su visto bueno. En mi caso, mientras espero el token de la API de Mercado Público solicitado a ChileCompra, he avanzado utilizando un conjunto de datos que el cliente había extraído de Mercado Público previamente.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento evaluamos nuestro trabajo de manera positiva. Destacamos el compromiso, la capacidad de adaptación y la disposición para buscar soluciones frente a los problemas encontrados. Personalmente, destaco la aplicación de los conocimientos adquiridos en bases de datos y mi capacidad para adaptarme a PostgreSQL y aprender rápido sobre distintas tecnologías. Como aspecto por mejorar, podríamos anticipar con mayor profundidad las dependencias técnicas y externas del proyecto, realizando validaciones tempranas de infraestructura y accesos necesarios. Y por mi parte, mejorar la constancia en mi forma de trabajar, ya que algunos días dedico muchas horas al proyecto y otros no avanzo, en vez de avanzar un poco todos los días.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? En lo personal, me gustaría comprender mejor cómo funciona un hosting y cómo se realiza el despliegue de una aplicación, ya que durante la carrera he trabajado principalmente de forma local. Considero que recibir orientación sobre este proceso me ayudaría a enfrentar de mejor manera esta etapa de SmartBids.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento consideramos que la distribución de actividades entre los integrantes es adecuada, ya que cada miembro tiene responsabilidades relacionadas con su área de trabajo. Sin embargo, debido a los bloqueos externos, hemos debido apoyarnos en tareas comunes y avanzar en actividades que no dependen de ellos. Consideramos conveniente mantener una distribución flexible y reasignar temporalmente algunas tareas si los retrasos continúan.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo en grupo. Destacamos la comunicación, el compromiso, la disposición para apoyarnos y la capacidad de buscar soluciones en conjunto. Hemos mantenido una buena coordinación frente a las dificultades técnicas y en la comunicación con el cliente. Como aspecto por mejorar, podríamos fortalecer la planificación preventiva, identificando con mayor anticipación las dependencias externas y definiendo alternativas de respaldo para evitar que un bloqueo afecte el avance general del proyecto.