# SPRINT 1 BACKLOG - SMARTBIDS

– 📅 Duración del Sprint: 3 de Agosto 2026  – 28 de Agosto 2026 (4 semanas) 📅 –

# – 👥 Equipo Scrum 👥–

- Product Owner: Andrés Santoro

- Scrum Master y Developer: Matías González (MG)

- Developers: Flavia Oneto (FO), Nicolás Muñoz (NM)

# – 🎯 Objetivo del Sprint 🎯 –

– El objetivo principal del primer sprint son crear los fundamentos de la Plataforma y Base de Datos, establecer una oferta de negocio y sitio para dar a conocer la solución de SmartBids

# – 🧩 Historias de Usuario Priorizadas 🧩 –

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | HH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E09-H01 | Arquitectura Cloud | NM | 5 | 24 |
| E10-H01 | Diseño e Implementación Base de Datos Operacional | NM | 5 | 24 |
| E01-H01 | Landing Page | NM | 3 | 16 |
| E01-H02 | Registro Prospecto | NM | 5 | 24 |
| E02-H02 | Interfaz de Usuario Base | NM | 5 | 24 |
| E07-H01 | Dataset Curado | MG | 8 | 40 |
| E10-H02 | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) | MG | 5 | 24 |
| E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | FO | 8 | 40 |
| E09-H02 | Pipeline ETL Inicial | FO | 8 | 40 |

# – 📌 Notas y Herramientas 📌 –