# BI-WEEKLY SCRUM / SPRINT 1 - SMARTBIDS

# – 🎯Objetivo del Sprint 1 🎯 –

Levantar Smartbids e iniciar con el proyecto y sus primeros requerimientos. Presentar la página como la oferta del cliente de su producto.

# – Semana 1 –

## 🗓️ Lunes 3 de Agosto 🗓️

### Matías:

- Ayer:   N/A

- Hoy:  Comenzamos en el Proyecto - Documentación

- Impedimento:  No tengo acceso a la BD de ChileAvanza

### Flavia:

- Ayer:  N/A

- Hoy:   Comenzamos en el Proyecto - Análisis y avance de PostgreSQL

- Impedimento:  No tengo acceso a la BD de ChileAvanza

### Nicolás:

- Ayer:   N/A

- Hoy:  Comenzamos en el Proyecto - Trabajar en el Backend de la Página SmartBids

- Impedimento:  Ninguno

## 🗓️ Viernes 7 de Agosto 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Realicé la documentación para la planificación y desarrollo del proyecto

- Hoy:  Analizaré ML y modelos aplicables.

- Impedimento:  Todavía no tengo acceso a la BD de ChileAvanza

### Flavia:

- Ayer:  Seguí trabajando en el análisis y trabajo en la BD.

- Hoy:   Seguiré Estudiando la implementación de SmartBids

- Impedimento:  Todavía no tengo acceso a la BD de ChileAvanza

### Nicolás:

- Ayer:   Avancé con la estructura inicial, Django, Node, Firebase. Luego hice la integración con HTML, las integraciones con Backend, seguridad básica.

- Hoy:  Investigar Cpanel, SMS, y hacer la BD en firebase, que después voy a ver si se puede modificar con Postgre

- Impedimento:  Me falta Imagen Hd SmartBids

# – Semana 2 –

## 🗓️ Lunes 10 de Agosto 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Analizaré ML y modelos aplicables.

- Hoy:  Terminaré documentación requerida e invitaciones a Testers

- Impedimento:  Todavía no tengo acceso a la BD de ChileAvanza

### Flavia:

- Ayer:

- Hoy: Seguí con la BD

- Impedimento:  Cpanel e Incertidumbres.

### Nicolás:

- Ayer:

- Hoy:  Investigación de herramientas + Cpanel

- Impedimento:  Cpanel e Incertidumbres.

## 🗓️ Viernes 14 de Agosto 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Analizé modelos aplicables

- Hoy:   depuraré el dataset

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  avancé con la integración de django con postgresql

- Hoy:   terminaré el modelo del core de la base de datos

- Impedimento:  ninguno

### Nicolás:

- Ayer:   instalar dependencias y conectar con postgresql, investigar la autenticación de doble factor, contactar con proveedor del cpanel para realizar la migración del servidor.

- Hoy:  revisar tema de migración de servidor cpanel, y la doble autenticación

- Impedimento:  autenticación de doble factor por sms resulta ser de pago, por lo que se investigaron otras opciones.

# – Semana 3 –

## 🗓️ Lunes 17 de Agosto 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Avancé con el análisis del Dataset de Licitaciones del mes de Enero

- Hoy:   Voy a avanzar con la limpieza de columnas y ver alternativas de Hosting

- Impedimento:  Ninguno

### Flavia:

- Ayer:  N/A

- Hoy:   Avanzar en BD y ver alternativas de hosting

- Impedimento: Ninguno

### Nicolás:

- Ayer: Confirmé Ihosting

- Hoy:  Voy a pedir la contraseña

- Impedimento:  No me funcionó la contraseña de Ihosting

## 🗓️ Viernes 21 de agosto 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Avancé con el análisis del Dataset de Licitaciones del mes de Enero

- Hoy:   Seguiré depurando, esta vez con el cliente

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  Ordené el diagrama del modelo de base de datos

- Hoy:   enviaré el diagrama al cliente

- Impedimento:  problemas técnicos con el computador

### Nicolás:

- Ayer:   Avance en la configuración y documentación del proyecto SmartBids.

- Hoy:  Implementación y corrección de la autenticación de usuarios con Firebase (login, registro y verificación MFA por SMS).

- Impedimento:  ninguno

# – Semana 4 –

## 🗓️ Lunes 24 de Agosto 🗓️

### Matías:

- Ayer:  avance con los requisitos de capstone

- Hoy: Avanzaré con el ML y presentación

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  Adecuar la presentación de SmartBids para Capstone

- Hoy:   enviar diagrama a cliente

- Impedimento:

### Nicolás:

- Ayer:   Estuve implementando y corrigiendo autenticación

- Hoy:  avance de arreglo y implementación

- Impedimento:  no me han mandado correo para hacer las funcionalidades de envio de correo

## 🗓️ Jueves 27 de Agosto 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Avance con requisitos de Capstone

- Hoy:   Terminaré el ML

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  Armé tablas en BD

- Hoy:

- Impedimento:

### Nicolás:

- Ayer:   Avancé en vistas de licitaciones

- Hoy:  Arreglaré el panel de administrador de perfil

- Impedimento: