# SPRINT 1 RETROSPECTIVE - SMARTBIDS

📅 Fecha de la reunión: 28 Agosto 2026

# 👥 Participantes:

| Integrante | Rol | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| MGT | Líder de Equipo |  |  |
| NMM | UX-UI Expert |  |  |
| FOR | Backend Expert |  |  |

# – 🎯Objetivo de la Retrospectiva 🎯 –

Reflexionar sobre el desempeño del equipo durante el Sprint 1, identificar fortalezas y áreas de mejora, y establecer acciones concretas que ayuden a optimizar la ejecución en los próximos sprints.

## ¿Qué salió bien?

| Aspecto | Comentario |
| --- | --- |
| Buena Comunicación y buenas herramientas de organización | Se hizo buen uso de las herramientas dispuestas en el proyecto, para la comunicación y organización del proyecto |
| El levantamiento de la página fue rápido y de calidad | Alexander demostró destreza en la velocidad y efectividad del levantamiento de la página de manera local y en diferentes hostings de prueba, teniendo una buena recepción con el cliente. |
| Gestión de Documentación | Como equipo, hemos sido constantes con el uso de documentación y las evidencias requeridas con scrum, mejorando la eficiencia del proyecto. |
| Buen ambiente | Entre el grupo, se ha presentado un buen ambiente de trabajo, en el cual nos hemos sentido cómodo con la forma de trabajo |
| Uso de Herramientas Nuevas | Como equipo, tuvimos la oportunidad de utilizar y manejar herramientas nuevas que no habíamos utilizado antes, proporcionándonos nuevos conocimientos y habilidades que salen del programa académico. |

## ¿Qué podemos mejorar?

| Área a mejorar | Observaciones | Propuesta |
| --- | --- | --- |
| El horario de las reuniones | Las reuniones de equipo no han sido consistentes con los horarios prometidos y establecidos | Se propone cambiar el horario de las reuniones a 3:30 PM. |
| Consistencia de Trabajo | Como Matías González, no he avanzado tanto en los entregables que me corresponden | Voy a ir al Duoc consistentemente al menos 3 días a la semana para avanzar. |
| Preguntar más | Como equipo, no pregunté lo suficiente cuando se me presentaron dudas sobre el proyecto. | Vamos a anotar mis dudas para poder presentarlas en la reunión, pregunten de inmediato por los medios establecidos, estableciendo un tiempo de respuesta adecuado. |
| Falta de conocimiento | Como no tenemos tanta experiencia respecto al uso y el costo de tecnologías, se nos presentó el inconveniente respecto al Hosting. | Vamos a tener que investigar antes de aplicar o brindar una opción como una viabilidad del proyecto. |

## Lecciones aprendidas

- La planificación clara permitió ejecutar el trabajo de manera ordenada.

- La validación temprana con usuarios clave mejora la calidad del feedback final.

# – 🚀 Acciones para el próximo Sprint 🚀 –

| Acción propuesta | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Se propone cambiar el horario de las reuniones a 3:30 PM. | Prisma | Realizado |
| Voy a ir al Duoc consistentemente al menos 3 días a la semana para avanzar. | Matías González | En Ejecución |
| Vamos a anotar mis dudas para poder presentarlas en la reunión, pregunten de inmediato por los medios establecidos, estableciendo un tiempo de respuesta adecuado. | Prisma | En Ejecución |
| Vamos a tener que investigar antes de aplicar o brindar una opción como una viabilidad del proyecto. | Prisma | En Ejecución |