# SPRINT 2 BACKLOG - SMARTBIDS

– 📅 Duración del Sprint: 31 de Agosto 2026  – 2 de Octubre 2026 (5 semanas) 📅 –

# – 👥 Equipo Scrum 👥–

- Product Owner: Andrés Santoro

- Scrum Master y Developer: Matías González (MG)

- Developers: Flavia Oneto (FO), Nicolás Muñoz (NM)

# – 🎯 Objetivo del Sprint 🎯 –

– El objetivo principal del segundo sprint, es la implementación del data warehouse con sumas al sistema del motor de notificaciones. Como también el avance en el modelo de ML

# – 🧩 Historias de Usuario Priorizadas 🧩 –

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | HH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E02-H03 | Configuración Perfil Rubro | NM | 5 | 24 |
| E04-H01 | Consulta Oportunidades | NM | 5 | 24 |
| E08-H02 | Motor de Oportunidades | NM | 8 | 40 |
| E10-H04 | Integración Motor de Oportunidades con la Plataforma | NM | 3 | 16 |
| E10-H05 | Selección de Variables del Modelo | MG | 5 | 24 |
| E07-H02 | Modelo Predictivo | MG | 8 | 40 |
| E08-H01 | Carga y Actualización de Procesos | FO | 5 | 24 |
| E06-H01 | Dashboard Productos | FO | 8 | 40 |
| E06-H02 | Dashboard Competencia | FO | 8 | 40 |
| E09-H01 | Arquitectura Cloud | NM | 5 | 24 |
| E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | FO | 8 | 40 |
| E09-H02 | Pipeline ETL Inicial | FO | 8 | 40 |

# – 📌 Notas y Herramientas 📌 –