# BITÁCORA DE SCRUM SEMANAL

Fecha: [28/09/2026]

## 1. Estado de los Integrantes

| Integrante | Empresa | Rol | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASdC | Chile Avanza (CA) | Cliente |  |  |
| MGT | Prisma (PA) | Líder de Equipo |  |  |
| NMM | Prisma (PA) | UX-UI Expert |  |  |
| FOR | Prisma (PA) | Backend Expert |  |  |
| DP | Chile Avanza (CA) | Cliente |  |  |

## 2. Verificación de los compromisos anteriores

| Tarea | Responsable | Fecha | Cumplimiento | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corregir construcción del DW | FOR | 28-09-2026 |  |  |
| Corregir ETL | FOR | 28-09-2026 |  |  |
| Corregir consultas dashboard en el código | FOR | 28-09-2026 |  |  |
| Elección final de hosting | NMM | 28-09-2026 |  |  |

## 3. Compromisos de la Semana

Tareas puntuales que surgieron durante la conversación.

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Corregir panel de preferencias | NMM | 05-10-2026 |  |
| Agregar organismos faltantes a la BD | FOR | 05-10-2026 |  |
| Corregir construcción de dashboards | FOR | 05-10-2026 |  |

## 4. Observaciones de la Reunión

- El primer suscriptor es el que vincula la empresa. (la empresa debe reconocer a éste como un administrador o dueño del vínculo)

- El segundo se asocia a la empresa (debe aparecer el correo del dueño de la asociación).

- Los datos de preferencia son por suscriptor.  (producto, región, palabras claves, organismo, etc)

- Las iniciales serán calculadas automáticamente (Max 5) por los campos ingresados (Ejemplo: Matías González = MG).

- el que desee cambiar la cuenta dueña de ser asociado a la empresa debe contactar a soporte.

- Agregar una columna para arreglar geográficamente las regiones (ej: XIV, I, II, III…)}

- La comuna de empresa, se considera primero para el despliegue de regiones, en las preferencias.

- Encapsular todos los datos, para elegirlos. (ES IMPORTANTE QUE APAREZCA COLAPSADO)

- Tipo de Procedimiento (Separados por coma)  se cambia a checkbox con selección múltiple

- Palabras Clave (Separadas por coma) - Eliminar puntuación, mayúsculas.

- Entidades Públicas y Unidades de Compra (Colapsado checkbox)

- detectar principalmente por sector.

- si cambia de pagina, pregunta si guardara lo que tiene. si es que cambio algo en información general, datos empresa, filtros de licitación.

- que aparezca el nombre de Código Comuna Casa Matriz al lado del codigo 13118