# SPRINT 2 REVIEW - SMARTBIDS

📅 Fecha de la reunión: 5/10/2026

# 👥 Participantes:

| Integrante | Empresa | Rol | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASdC | Chile Avanza (CA) | Cliente |  |  |
| MGT | Prisma (PA) | Líder de Equipo |  |  |
| NMM | Prisma (PA) | UX-UI Expert |  |  |
| FOR | Prisma (PA) | Backend Expert |  |  |

# – 🎯Objetivo del Sprint 2 (Revisión)🎯 –

El objetivo principal del segundo sprint, es la implementación del data warehouse con sumas al sistema del motor de notificaciones. Como también el avance en el modelo de ML

# – 📦 Historias de Usuario Completadas 📦 –

| ID | Historia de Usuario | Comentario |
| --- | --- | --- |
| E02-H03 | Configuración Perfil Rubro |  |
| E04-H01 | Consulta Oportunidades |  |
| E08-H02 | Motor de Oportunidades |  |
| E10-H04 | Integración Motor de Oportunidades con la Plataforma |  |
| E10-H05 | Selección de Variables del Modelo |  |
| E07-H02 | Modelo Predictivo |  |
| E09-H01 | Arquitectura Cloud | pasada del sprint 1 - se le dió prioridad. |
| E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse |  |
| E09-H02 | Pipeline ETL Inicial |  |

# – ❌ Historias No Completadas (Aplazadas a Sprint 3) ❌ –

| ID | Historia de Usuario | Razón de Postergación |
| --- | --- | --- |
| E06-H01 | Dashboard Productos | Aún no se termina de hacer tabla de Hechos (problemas de datos) |
| E06-H02 | Dashboard Competencia | Aún no se termina de hacer tabla de Hechos (problemas de datos) |

# – 💾 Demos realizadas 💾 –

Durante la reunión se mostraron:

- Página Web

- Github

- Código de depuración ML y Creación de ML

- Modelo de BD

- Tabla de Hechos

# – 💬 Comentarios de Stakeholders 💬 –

- Valoraciones positivas:

  - Se evidenciaron avances en el desarrollo de la plataforma web, el modelo predictivo y la arquitectura del sistema.

  - Se lograron resolver diversos impedimentos técnicos y adaptar las soluciones a las necesidades del proyecto.

- Valoraciones Negativas:

  - Se presentaron retrasos en la implementación completa del Data Warehouse debido a inconsistencias en los datos.

  - La falta de una tabla de hechos completamente implementada impidió finalizar los dashboards planificados para el sprint.

- Sugerencias:

  - Priorizar la finalización y validación de la tabla de hechos para continuar con los dashboards pendientes.

  - Mantener la coordinación con el cliente para resolver oportunamente los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad de los datos.

# – 📊 Impacto en el Producto 📊 –

Durante el Sprint 2 se lograron avances importantes en la plataforma, el motor de oportunidades, el modelo predictivo y la implementación inicial del Data Warehouse. Además, se resolvieron impedimentos relacionados con la infraestructura, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la definición de la granularidad del DW.

Sin embargo, las dificultades encontradas durante la construcción de la tabla de hechos provocaron que los dashboards de productos y competencia fueran postergados al Sprint 3. Se priorizará completar esta implementación para habilitar las funcionalidades analíticas pendientes.

# – 💼 Documentación entregada 💼 –

Durante la revisión se presentaron los siguientes materiales:

- Modelo de base de datos y diseño del Data Warehouse.

- Repositorio de GitHub con el código desarrollado.

- Código de depuración de datos y construcción del modelo de Machine Learning.

- Demostración de los avances de la plataforma web.

Adicionalmente, se cuenta con el Impediment Log, que documenta los problemas identificados durante el desarrollo y las acciones tomadas para resolverlos.

# –  Toma de Conocimiento –

Hago conocimiento del diálogo y su posterior entrega del entregable del sprint correspondiente:

| _______________________________ | _______________________________ |
| --- | --- |
| Matías Ignacio González Toledo Team Leader - SM (Prisma) | Andrés Santoro del Campo CEO (ChileAvanza) |