# SPRINT 3 BACKLOG - SMARTBIDS

– 📅 Duración del Sprint: 5 de Octubre 2026  – 30 de Octubre 2026 (4 semanas) 📅 –

# – 👥 Equipo Scrum 👥–

- Product Owner: Andrés Santoro

- Scrum Master y Developer: Matías González (MG)

- Developers: Flavia Oneto (FO), Nicolás Muñoz (NM)

# – 🎯 Objetivo del Sprint 🎯 –

– El objetivo principal del tercer sprint son integraciones y seguimiento de modelos.

# – 🧩 Historias de Usuario Priorizadas 🧩 –

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | HH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E04-H02 | Seguimiento Procesos | NM | 5 | 24 |
| E04-H03 | Consulta Historial | NM | 5 | 24 |
| E08-H03 | Motor Notificaciones | NM | 8 | 40 |
| E07-H04 | Evaluador Predictivo | MG | 8 | 40 |
| E10-H06 | Integración del Modelo Predictivo con SmartBids | MG | 5 | 24 |
| E10-H07 | Despliegue del Modelo Predictivo | MG | 5 | 24 |
| E06-H03 | Dashboard Compradores | FO | 8 | 40 |
| E06-H04 | Exportador de Datos | FO | 3 | 16 |
| E06-H01 | Dashboard Productos | FO | 8 | 40 |
| E06-H02 | Dashboard Competencia | FO | 8 | 40 |

# – 📌 Notas y Herramientas 📌 –