# BITÁCORA DE SCRUM SEMANAL

Fecha: [01 - 06 - 2026]

## 1. Estado de los Integrantes

| Integrantes | Empresa | Rol(es) | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASdC | Chile Avanza (CA) | Cliente (PO) |  |  |
| MGT | Prisma (PA) | Líder de Equipo (TL) |  |  |
| NMM | Prisma (PA) | UX-UI Expert (UE) |  |  |
| FOR | Prisma (PA) | Backend Expert (BE) |  |  |

## 2. Verificación de los compromisos anteriores

| Tarea | Responsable | Fecha | Listo | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigar Dataset | PA | 11/05/26 |  |  |
| Investigar CPANEL | PA | 11/05/26 |  |  |
| Modelo de Negocio (Bizagi) - Nivel 0 | CA | 18/05/26 |  |  |
| EDT refinar | PA | 01/06/26 |  | Seguimiento en observaciones |

## 3. Compromisos de la Semana

Tareas puntuales que surgieron durante la conversación.

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de Negocio (Bizagi) - Nivel 0 | CA | 08/06/26 |  |
| EDT - refinar | PA | 08/06/26 |  |
| Preparar Scrum - MOSCOW - EDT | PA | 08/06/26 |  |
| Preparar Presentación - Alejandra | PA | 08/06/26 |  |
| Investigar Dataset | PA | 08/06/26 |  |
| Investigar CPANEL | PA | 08/06/26 |  |
| Página Web | PA | 08/06/26 |  |

## 4. Observaciones de la Reunión

A considerar 3 aristas al momento de la presentaciòn y el alcance del proyecto:

-tiempo de desarrollo acotado

-conocimientos limitados

-cumplimiento de requerimientos del capstone.

Dejar orden de columna - Prospecto - Subscriptor - Administrador