# BITÁCORA DE SCRUM SEMANAL

Fecha: [15 - 06 - 2026]

## 1. Estado de los Integrantes

| Integrantes | Empresa | Rol(es) | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASdC | Chile Avanza (CA) | Cliente (PO) |  |  |
| MGT | Prisma (PA) | Líder de Equipo (TL) |  |  |
| NMM | Prisma (PA) | UX-UI Expert (UE) |  |  |
| FOR | Prisma (PA) | Backend Expert (BE) |  |  |

## 2. Verificación de los compromisos anteriores

| Tarea | Responsable | Fecha | Listo | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigar Dataset | PA | 15/06/2026 |  |  |
| Investigar CPANEL | PA | 15/06/2026 |  |  |
| Acta de constitución | PA | 15/06/2026 |  | Seguimiento en observaciones |
| Página Web | PA | 15/06/2026 |  | sumar los nuevos cambios |
| Alternativas de tecnologías | PA | 15/06/2026 |  |  |
| Preparar Presentación - Alejandra | PA | 15/06/2026 |  | refinar presentación |

## 3. Compromisos de la Semana

Tareas puntuales que surgieron durante la conversación.

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de constitución | PA | 22/06/2026 |  |
| Página Web | PA | 22/06/2026 | Subir el proceso de negocio y las mejoras realizadas |
| Preparar Presentación - Alejandra | PA | 22/06/2026 | - quitar plataforma de pago - agregar una lámina de restricciones antes de la factibilidad. - mostrar los tipos de usuarios analizados. - Colocar marca de usuarios por módulo en presentación. - Colocar ayuda en presentación - Diagrama de Ecosistema de actores: - ChileAvanza - Mer PuB - Proveedores - Prisma - Instituciones Publicas - SmartBids - Pasarelas de pago - entre otras - Agregar links en presentación de los entregables |
| EDT - refinar | PA | 22/06/26 |  |
| Flujo de Caja | CA | 22/07/26 |  |

## 4. Observaciones de la Reunión