# BITÁCORA DE SCRUM SEMANAL

Fecha: [25 - 05 - 2026]

## 1. Estado de los Integrantes

| Integrantes | Empresa | Rol(es) | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASdC | Chile Avanza (CA) | Cliente (PO) |  |  |
| MGT | Prisma (PA) | Líder de Equipo (TL) |  |  |
| NMM | Prisma (PA) | UX-UI Expert (UE) |  |  |
| FOR | Prisma (PA) | Backend Expert (BE) |  |  |

## 2. Verificación de los compromisos anteriores

| Tarea | Responsable | Fecha | Listo | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT | PA | 11l/05/26 |  | Reestructuración EDT |
| FACTIBILIDAD | PA | 11l/05/26 |  | Completada |
| Investigar Dataset | PA | 11/05/26 |  |  |
| Investigar CPANEL | PA | 11/05/26 |  |  |
| Modelo de Negocio (Bizagi) - Nivel 0 | PO | 18/05/26 |  |  |
| Documentación en el sitio | PA | 18/05/26 |  | Terminado - NMM |
| Traspaso de Propiedad a ChileAvanza | TL | 18/05/26 |  | Terminado - SmartBids |

## 3. Compromisos de la Semana

Tareas puntuales que surgieron durante la conversación.

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| EDT refinar | PA | 01/06/26 |  |
| Modelo de Negocio (Bizagi) - Nivel 0 | PO | 01/06/26 |  |
| Investigar Dataset | PA | 01/06/26 |  |
| Investigar CPANEL | PA | 01/06/26 |  |

## 4. Observaciones de la Reunión

Se refinó el EDT. Se agregaron dos módulos nuevos: Administrador y de Suscripción.