# Acta de Constitución del Proyecto

“SmartBids” - ChileAvanza

Última Modificación: 08/06/2026

# Índice

Índice	2

Información del proyecto	3

Datos	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables	3

Objetivos	4

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Cronograma de hitos principales	7

Presupuesto inicial asignado	7

Lista de Interesados (stakeholders)	8

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad	9

Gerente de proyecto	9

Niveles de autoridad	9

Personal y recursos preasignados	9

Aprobaciones	11

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Prisma |
| --- | --- |
| Proyecto | SmartBids |
| Fecha de preparación | 06/06/2026 |
| Cliente | ChileAvanza |
| Patrocinador principal | Andrés Santoro (CEO de ChileAvanza) |
| Gerente de proyecto | Matías Ignacio González Toledo (Director de TI) |

## Propósito y justificación del proyecto

SmartBids es una plataforma SaaS desarrollada por Prisma para ChileAvanza, orientada a proveedores que participan en procesos de licitación pública a través de ChileCompra/DCCP. El proyecto nace ante la necesidad de los proveedores de contar con herramientas inteligentes que les permitan identificar oportunidades de negocio, hacer seguimiento de licitaciones, analizar su historial competitivo y anticipar decisiones de compra mediante modelos predictivos e inteligencia artificial generativa. SmartBids centraliza en una sola plataforma todo el ciclo de participación en compras públicas, desde la prospección y suscripción hasta el análisis de factibilidad y la recomendación automatizada de licitaciones, permitiendo a ChileAvanza ofrecer este servicio como producto a sus clientes proveedores.

## Descripción del proyecto y entregables

SmartBids contempla una visión global de 8 módulos. Sin embargo, dentro del plazo establecido para este proyecto (6 meses), se desarrollarán los Módulos 1, 2, 3, 4 y 5, con las funcionalidades específicas indicadas a continuación. Los módulos 6, 7 y 8 forman parte de la hoja de ruta futura de la plataforma. - Módulo 1 – Suscripción: Sitio público donde los interesados conocen la plataforma, se registran y contratan el servicio. Los suscriptores son MiPyMEs. Cada suscriptor tiene una única cuenta con una sesión activa a la vez y autenticación de dos factores por correo electrónico. - Módulo 2 – Perfil del Proveedor: Espacio personal del proveedor para configurar su cuenta, rubro (criterio de búsqueda entre más de 18.000 categorías disponibles en ChileCompra) y preferencias de uso. - Módulo 3 – Administración (ChileAvanza): Panel interno para que ChileAvanza gestione usuarios, suscripciones, pagos y el funcionamiento general de la plataforma. - Módulo 4 – Seguimiento de Licitaciones: El proveedor puede buscar, guardar y monitorear las licitaciones que le interesan según su rubro. Incluye seguimiento del ciclo de vida completo: publicación, cambios, preguntas, respuestas, visitas técnicas y adjudicación. En esta etapa, solo se abordan licitaciones (quedan fuera convenios marco, compras ágiles y compras directas). - Módulo 5 – Inteligencia Artificial: La plataforma lee y resume automáticamente las bases de licitación usando Inteligencia Artificial generativa, indicando al proveedor qué le pide la licitación, cómo se evalúa, qué restricciones existen y qué documentación debe presentar. Entregables principales: Módulos 1, 2, 3, 4 y 5 desarrollados y aprobados por ChileAvanza · Plataforma SmartBids funcionando en la nube con base de datos propia (independiente de mercadopublico.cl) · Asistente IA funcional · Manuales de uso · Capacitación al equipo de ChileAvanza. Entregable global: Plataforma SmartBids en producción, lista para ser ofrecida a proveedores, entregada antes del 31 de diciembre de 2026.

## Objetivos

| Objetivo General |  |
| --- | --- |
| Alcance | Indicador de éxito |
| Desarrollar e implementar SmartBids como plataforma SaaS integral para que ChileAvanza ofrezca a sus proveedores herramientas de inteligencia competitiva, seguimiento de licitaciones y análisis predictivo en compras públicas, en un plazo de 6 meses y dentro del presupuesto aprobado. | - Plataforma SmartBids (Módulos 1–5) funcionando en producción y aprobada por ChileAvanza antes del 31 de diciembre de 2026, dentro del presupuesto asignado. |
| Objetivos Específicos |  |
| Entragables |  |
| Desarrollar e implementar los 8 módulos completos y funcionales. |  |
| Integrar la plataforma con ChileCompra/DCCP mediante API y pipeline ETL. |  |
| Desplegar en entorno cloud (AWS/Azure/GCP) con arquitectura escalable. | Infraestructura cloud certificada y operativa antes del go-live. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Entregar SmartBids completamente funcional en máximo 6 meses. |  |
| Cumplir 90% de los hitos sin retrasos mayores a 1 semana. |  |
| Completar pruebas UAT en el tiempo asignado. |  |
| Restricciones |  |
| Calidad |  |
| Garantizar experiencia de usuario de alta calidad en todos los módulos. |  |
| Modelos ML deben alcanzar métricas de precisión validadas antes del go-live. |  |
| Otros |  |
| Capacitar al 100% de los usuarios clave de ChileAvanza en el uso de la plataforma. | Al menos 80% de usuarios clave certificados antes del cierre del proyecto. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Retrasos en la implementación tecnológica. - Sobrecostos en licencias y servicios en la nube. - Problemas de conectividad con mercado público.

# Cronograma de hitos principales

| Etapa | Hito | Fecha tope |
| --- | --- | --- |

# Presupuesto inicial asignado

Presupuesto por Módulo:

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Módulo Correspondiente | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Andrés Santoro | CEO |  | ChileAvanza |
| David Piña | Experto BI |  | ChileAvanza |
| Proveedores del estado | Proveedor |  |  |
| Instituciones Públicas |  |  |  |
| Mercado Público |  |  |  |
| Instituciones Bancarias |  |  |  |
| Proveedores Tecnológicos (iHosting) |  |  |  |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Matias Ignacio González Toledo | Jefe de Proyectos | Desarrollo IT |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Puede asignar y supervisar equipo TI y apoyo académico. No puede contratar nuevo personal sin aprobación del Comité de Dirección. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones |  |
| Decisiones técnicas | No tiene autoridad sobre arquitectura tecnológica, pero no puede cambiar proveedores clave (ihosting, Hubspot) sin aprobación del Comité. |
| Resolución de conflictos | Puede resolver conflictos internos. En caso de impacto crítico (alcance, costo, tiempo), escala al Comité de Dirección. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Limitaciones: No puede realizar contrataciones de nuevo personal sin aprobación superior. No puede modificar proveedores clave (iHosting, Hubspot) ni realizar cambios estratégicos sin autorización. Ruta de escalamiento: Jefe de Proyecto → gestiona conflictos y decisiones operativas cotidianas. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Ingenieros TI | Desarrollo IT |
| Especialista en soporte | Desarrollo IT |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Matías González | 06/06/2025 |  |
| Andrés Santoro |  |  |