# BI-WEEKLY SCRUM / SPRINT 2 - SMARTBIDS

# – 🎯Objetivo del Sprint 2 🎯 –

####

# – Semana 1 –

## 🗓️ Lunes 31 de Agosto  🗓️

### Matías:

- Ayer:   avancé con Ml (depuración)

- Hoy:   Terminaré depurar

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:   finalicé la creación y poblamiento de la bd. Y relacione las tablas correspondientes con su fk respectiva.

- Hoy:   Empezaré el diseño del DW

- Impedimento:  una incompatibilidad de la tabla licitación para relacionarla con la tabla producto

### Nicolás:

- Ayer:  Prueba de conexión con Postgre de envío y recepción de datos

- Hoy:  integrar la base de datos completa

- Impedimento:  No tenemos Hosting Aún

## 🗓️ Viernes 4 de septiembre 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Anoté los apuntes para seguir depurando con el feedback del cliente

- Hoy:   Terminaré de depurar el dataset

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  corregí el problema de la tabla licitación, empecé a analizar los datos de órdenes de compra para el diseño del DW

- Hoy:  poblar una tabla staging con los datos de órdenes de compra, seleccionar las columnas más importantes

- Impedimento:  ninguno

### Nicolás:

- Ayer:   arreglo de vistas y optimización de código

- Hoy:  integración de proyecto a hosting

- Impedimento:   ninguno

# – Semana 2 –

## 🗓️ Lunes 7 de septiembre 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Depuré

- Hoy:   Continuaré depurando

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  Diseño e implementación de Data warehouse

- Hoy:   Corregir inconsistencias en algunos datos

- Impedimento:  no me llega el token de acceso a la api de MP

### Nicolás:

- Ayer:   Arreglar errores de hosting

- Hoy:  seguiré arreglando hosting e integraré base de datos.

- Impedimento:  Se han presentado errores de compatibilidad del código inicial a railways

## 🗓️ jueves 10 de septiembre🗓️

### Matías:

- Ayer:   Termine de depurar

- Hoy:   Comenzaré a ver las variables importantes

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  Integré el DW con la aplicación Django, empecé a hacer los dashboards

- Hoy: Avanzaré con el panel de competencias

- Impedimento:  me costó mucho iniciar sesión en SmartBids ya que no me llegaban los correos de verificación

### Nicolás:

- Ayer:   arreglo de funcionalidad en hosting con envío de correos.

- Hoy:  migración de datos de firestore a posgresql

- Impedimento:  ninguno

# – Semana 3 –

## 🗓️ Lunes 14 de Septiembre 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Avance con ML

- Hoy:   Seguiré en las historias de usuario que me corresponden

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  avancé con los dashboard

- Hoy:   Voy a corregir la tabla de hechos de producto avanzar con el dashboard de producto

- Impedimento:  Falta token de MP

### Nicolás:

- Ayer:   Haciendo arreglos generales al codigo por funcionalidad

- Hoy:  subir BD a postgre (actualizada)

- Impedimento:  espacio en railways

## 🗓️ Jueves 18 de Septiembre 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Sigo eligiendo variables clave

- Hoy:   Compararé modelos de ML

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  Correción en la construcción de tablas del DW

- Hoy:   Poblaré los datos de las dimensiones a través del ETL

- Impedimento:  ninguno

### Nicolás:

- Ayer:  Configuración de la estructura de tablas y subida de la base de datos actualizada a PostgreSQL.

- Hoy:  Creación e integración del token de sesión para suscriptores y merge de ramas con el avance de Flavia.

- Impedimento:  ninguno.

# – Semana 4 –

## 🗓️ Lunes 21 de Septiembre  🗓️

### Matías:

- Ayer:   Sigo eligiendo variables clave

- Hoy:   Compararé modelos de ML

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  poblé las tablas de dimensiones del DW

- Hoy:   Poblaré la tabla de hechos

- Impedimento:  ninguno

### Nicolás:

- Ayer: Resolución de conflictos de código con cherry-pick y normalización de usuarios migrados a PostgreSQL.

- Hoy:  Conexión de la vista de licitaciones (Mis_licitaciones.html) para lectura dinámica directa desde la base de datos.

- Impedimento:

## 🗓️ Jueves 24 de septiembre 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Comparé Modelos de ML

- Hoy:   Comenzaré a Construir ML de árboles de desición

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  avancé con el ETL e intenté poblar la tabla de hechos

- Hoy:   Corregir la construcción de la tabla de hechos

- Impedimento:  incongruencia con los datos no me dejó poblar la tabla de hechos como lo habíamos definido

### Nicolás:

- Ayer:   Implementación del diseño responsive de los indicadores y tabla de licitaciones.

- Hoy:  Desarrollo de la lógica de consulta con filtros dinámicos (comunas, tipos de licitación y palabras clave) en licitaciones_views.py.

- Impedimento:

# – Semana 5 (Extra) –

## 🗓️ Lunes 28 de Septiembre  🗓️

### Matías:

- Ayer:   Comparé Modelos de ML

- Hoy:   Comenzaré a Construir ML de árboles de decisión

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:  avances con el poblamiento de la tabla de hechos del DW

- Hoy:   se cambiará la fecha seleccionada para la dimensión fecha al poblar la tabla de hechos

- Impedimento:  ninguno

### Nicolás:

- Ayer:   Pruebas y verificación de la API de sesión (/api/verificar-sesion/) y ajuste de persistencia de credenciales.

- Hoy:  Configuración final de roles, permisos de usuario y pruebas de rendimiento del filtrado de licitaciones en entorno local.

- Impedimento:  ninguno.

## 🗓️ Viernes 02 de Octubre 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Comparé Modelos de ML

- Hoy:   Comenzaré a Construir ML de árboles de decisión

- Impedimento:  uso de memoria demasiado alto para procesar el año completo de licitaciones

### Flavia:

- Ayer:  se intentó el poblamiento con el cambio pero volvió a fallar por duplicados

- Hoy:   recopilar información para discutir con el cliente como solucionarlo

- Impedimento:  granularidad elegida fue incorrecta

### Nicolás:

- Ayer:   Pruebas integradas de autenticación, perfil y módulo de licitaciones con la base de datos centralizada.

- Hoy:  Despliegue consolidado a Railway/hosting y preparación del entregable final del Sprint 2.

- Impedimento:   ninguno.