# SPRINT 2 RETROSPECTIVE - SMARTBIDS

📅 Fecha de la reunión: 5 Octubre 2026

# 👥 Participantes:

| Integrante | Rol | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| MGT | Líder de Equipo |  |  |
| NMM | UX-UI Expert |  |  |
| FOR | Backend Expert |  |  |

# – 🎯Objetivo de la Retrospectiva 🎯 –

Reflexionar sobre el desempeño del equipo durante el Sprint 2, identificar fortalezas y áreas de mejora, y establecer acciones concretas que ayuden a optimizar la ejecución en los próximos sprints.

## ¿Qué salió bien?

| Aspecto | Comentario |
| --- | --- |
| Creación de modelo | Se creó un modelo de árboles que logra obtener un 42% de F1, objetivo de futura mejora. |
| Solución de Arquitectura Cloud - Hosting | Está funcional el cloud y la página para las gestiones de usuarios y entre otros. Se logró a pesar de las dificultades presentadas en el proceso. |
| El proceso de testing dió muchos frutos. | El proceso de testing realizado en un entorno aparte fué valioso para conseguir mejoras y refinar ideas sobre la página. |

## ¿Qué podemos mejorar?

| Área a mejorar | Observaciones | Propuesta |
| --- | --- | --- |
| Falta de consistencia | Las reuniones propuestas , no han sido consistentes con los horarios establecidos. | Insistir en el compromiso establecido. Se da el poder para que todos puedan insistir. |
| Insistir a Cliente | El cliente no intencionalmente se evade de las reuniones y de las preguntas necesarias para resolver ciertos problemas. | Dirigirnos a él de forma directa. Mediante mensajería Interna si es necesario. |
| No he preguntado sobre herramientas de ML | Como Matías González, se presentó un bajo F1 en el modelo de ML (árboles). | Debo preguntarle a un experto (Ej: Profesor Mauro) para resolver dudas atingentes al modelo. |
| Tenemos atrasos en DW | Como equipo, hemos sido retrasados por cambios de cliente y problemas en la data proporcionada | Nos pondremos en contacto con un tercero que maneje DW, y nos pueda dar una recomendación para salir adelante con el proyecto. |

## Lecciones aprendidas

- Nos faltó planificar la semana de descanso del 18 de septiembre, porque no calculamos los feriados ni los días en los que no podríamos trabajar.

# – 🚀 Acciones para el próximo Sprint 🚀 –

| Acción propuesta | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Insistir en el compromiso establecido. Se da el poder para que todos puedan insistir. | PRISMA | EN EJECUCIÓN |
| Dirigirnos a él de forma directa. Mediante mensajería Interna si es necesario. | PRISMA | EN EJECUCIÓN |
| Debo preguntarle a un experto (Ej: Profesor Mauro) para resolver dudas atingentes al modelo. | MATIAS | EN EJECUCIÓN |
| Nos pondremos en contacto con un tercero que maneje DW, y nos pueda dar una recomendación para salir adelante con el proyecto. | MATIAS Y FLAVIA | EN EJECUCIÓN |