# BITÁCORA DE SCRUM SEMANAL

Fecha: [02/09/2026]

## 1. Estado de los Integrantes

| Integrante | Empresa | Rol | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASdC | Chile Avanza (CA) | Cliente |  |  |
| MGT | Prisma (PA) | Líder de Equipo |  |  |
| NMM | Prisma (PA) | UX-UI Expert |  |  |
| FOR | Prisma (PA) | Backend Expert |  |  |
| DP | Chile Avanza (CA) | Cliente |  |  |

## 2. Verificación de los compromisos anteriores

| Tarea | Responsable | Fecha | Cumplimiento | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear las fks pendientes en la BD operacional | FOR | 02-09-2026 |  |  |
| Corregir errores menores pendientes de la BD | FOR | 02-09-2026 |  |  |

## 3. Compromisos de la Semana

Tareas puntuales que surgieron durante la conversación.

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión csv órdenes de compra | FOR | 09-09-2026 |  |
| Completar datos faltantes de comunas en organismos con la información de las unidades de compra | MGT | 09-09-2026 |  |
| Investigar para utilizar archivos feather y disminuir el costo computacional | MGT | 09-09-2026 |  |
| Elección final de hosting | NMM | 09-09-2026 |  |

## 4. Observaciones de la Reunión

-Se revisó el avance de la página web

-Se revisó el avance de la depuración de datos para el modelo ML

-Se revisó la información que viene de la API MP de las órdenes de compra