# BITÁCORA DE SCRUM SEMANAL

Fecha: [21/09/2026]

## 1. Estado de los Integrantes

| Integrante | Empresa | Rol | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASdC | Chile Avanza (CA) | Cliente |  |  |
| MGT | Prisma (PA) | Líder de Equipo |  |  |
| NMM | Prisma (PA) | UX-UI Expert |  |  |
| FOR | Prisma (PA) | Backend Expert |  |  |
| DP | Chile Avanza (CA) | Cliente |  |  |

## 2. Verificación de los compromisos anteriores

| Tarea | Responsable | Fecha | Cumplimiento | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elección final de hosting | NMM | 21-09-2026 |  |  |
| Corregir construcción del DW | FOR | 21-09-2026 |  |  |
| Corregir ETL | FOR | 21-09-2026 |  | A medias, falta el poblamiento de la tabla de hechos |
| Corregir consultas dashboard en el código | FOR | 21-09-2026 |  |  |

## 3. Compromisos de la Semana

Tareas puntuales que surgieron durante la conversación.

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminar ETL | FOR | 28-09-2026 |  |
| Corregir consultas dashboard en el código | FOR | 28-09-2026 |  |
| Aplicar normalización a los datos y crear los modelos. | MGT | 28-09-2026 |  |

## 4. Observaciones de la Reunión

-Se da el visto bueno a las tablas de dimensiones y el proceso de carga. Se revisa la tabla de hechos

-Se revisa la depuración de datos y los resultados preliminares del entrenamiento

-Se hace un cambio a la historia E08 - H01

-Se agrega una semana extra al Sprint 2.