# BI-WEEKLY SCRUM / SPRINT 3 - SMARTBIDS

# – 🎯Objetivo del Sprint 3 🎯 –

El objetivo principal del tercer sprint son integraciones y seguimiento de modelos.

# – Semana 1 –

## 🗓️ Lunes 5 de Octubre 🗓️

### Matías:

- Ayer:  Quede en terminar el refinamiento de variables

- Hoy:  Bajaré el tamaño de los datos a uno más pequeño.

- Impedimento: Ninguno

### Flavia:

- Ayer:   No pude avanzar por el problema de la granularidad

- Hoy:   Debido a las nuevas decisiones tomadas en la reunión con el cliente, haré un nuevo ETL para cargar la tabla de hechos

- Impedimento: la pk elegida no es única para los registros que queremos guardar

### Nicolás:

- Ayer: Revisión del despliegue en el entorno local y consolidación de la estructura de base de datos en PostgreSQL para el inicio de las tareas del Sprint 3.

- Hoy:  Inicio del diseño de la interfaz y lógica para agregar y gestionar licitaciones en seguimiento

- Impedimento:  ninguno

## 🗓️ Jueves 8 de Octubre 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Bajé la cantidad de espacio requerido para los datos, pero aún me falta ver si la data que fué proporcionada está bien.

- Hoy:   Seguiré viendo el ML hasta obtener la data

- Impedimento: No tengo forma de obtener la data originalmente, depende de mi cliente.

### Flavia:

- Ayer:  hice el poblamiento de la tabla de hechos

- Hoy:  avanzaré con los dashboard

- Impedimento:  encontré inconsistencias con las unidades de medida de los productos, no es posible sumarlas como están.

### Nicolás:

- Ayer:   Avancé en la funcionalidad para guardar y administrar licitaciones de interés en el panel de seguimiento.

- Hoy:  Implementaré la lógica de detección de cambios de estado para generar las alertas y notificaciones automáticas.

- Impedimento:   Ninguno.

# – Semana 2 –

## 🗓️ Lunes 12 de Octubre 🗓️

### Matías:

- Ayer:   Terminé de revisar la data y el modelo, y al parecer es un problema de selección de variables.

- Hoy:  Mandaré un mensaje ya que es día feriado y no logramos contactarnos con nuestro cliente.

- Impedimento:  Es feriado, se hará al día siguiente.

### Flavia:

- Ayer:  Ajusté el ETL, cargué las cabeceras de OCs e integré los avances del proyecto.

- Hoy:   Adaptaré los dashboards al DW actualizado.

- Impedimento:  ninguno

### Nicolás:

- Ayer:  Dejé configurada la visualización del historial completo del proceso de compra y sus documentos adjuntos.

- Hoy:  Desarrollaré la funcionalidad de exportación de datos en los dashboards respetando los filtros seleccionados.

- Impedimento:  ninguno.

## 🗓️ Jueves 15 de Octubre  🗓️

### Matías:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Flavia:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Nicolás:

- Ayer: arreglo de problemas y mejoras implementadas.

- Hoy:  arreglar las pruebas hechas por testers

- Impedimento:  ninguno.

# – Semana 3 –

## 🗓️ Lunes 19 de Octubre 🗓️

### Matías:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Flavia:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Nicolás:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

## 🗓️ Jueves 22 de Octubre 🗓️

### Matías:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Flavia:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Nicolás:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

# – Semana 4 –

## 🗓️ Lunes 26 de Octubre 🗓️

### Matías:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Flavia:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Nicolás:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

## 🗓️ Jueves 29 de Octubre 🗓️

### Matías:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:  ninguno

### Flavia:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento:

### Nicolás:

- Ayer:

- Hoy:

- Impedimento: